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Ⅰ. 사업 개요
1. 사업 기본정보
	구분
	내용

	사 업 명
	킨텍스 AI 전시·행사시스템(KINTEX AI Exhibition & Event System) 구축 사업

	발주기관
	주식회사 킨텍스(KINTEX)

	사업기간
	계약체결일로부터 12개월 (안정화 지원 2개월 별도)

	사업예산
	금 2,970,000,000원(부가가치세 포함) 이내 ※ 협상에 의한 계약

	계약방법
	제한경쟁입찰 / 협상에 의한 계약 (나라장터 전자입찰)

	입찰방식
	국가종합전자조달시스템(나라장터, g2b.go.kr) 전자제출



2. 추진 배경
킨텍스는 총 전시면적 108,011㎡의 국내 최대 전시장을 운영하나, 전시 준비 실무는 HWP 서식 다운로드 후 이메일 제출, CAD 수작업 배치안, 담당자 육안 규정 검토, 수기 위치표시도 기반 유틸리티 신청 등 수작업 중심에 머물러 있음.
온라인 작업신고 시스템(kxwp)이 존재하나 로그인 기반 서류 업로드 창구 수준이며, 참가업체 유틸리티 신청은 전시회별 주최자 시스템으로 파편화되어 있음.
2028년 제3전시장 개관(전공 면적 178,000㎡ 확대)에 대비하여 전시 생애주기 전 과정의 디지털 전환·자동화가 시급함.
3. 사업 목표
"신청서를 내는 시간, 시공 후 사진을 먼저 본다" — 전시 준비 전 과정(홀 배정→부스 배치→장치공사 설계→전기/조명→네트워크/유틸리티 배선→반입/반출)을 AI로 자동 설계·검증하고, 이미지 생성 AI(나노바나나)로 시공 결과를 사전 시각화.
	목표
	현재(As-Is)
	목표(To-Be)

	홀 배정 견적 회신
	문의→협의→견적 수일
	즉시 자동 견적

	부스 배치안 초안
	CAD 수작업 수일~수주
	조건 입력 후 복수 안 자동 생성(30초 이내)

	도면 규정 검토
	담당자 육안 검토
	규정 전반 자동 플래깅(통로폭·소방 등)

	유틸리티 신청
	수기 위치 표시
	부스 좌표 클릭 → 자동 배선·자동 견적

	시공 결과 예측
	불가(조감도 별도 외주)
	표준 샷 세트 자동 생성(부스 정면/야간/통로/조감)



4. 사업 범위
응용시스템 구축: 부스 코어(M1~M9) + 도메인 확장(M10~M18) 총 18개 모듈, 공통/시스템관리 레이어, 6+2 역할별 웹 포털(MDI) 및 모바일 앱(운영 B2B·관람객 B2C).
AI 서비스: 부스 배치 자동생성(제약 솔버+LLM), 규정 검증 보조, 나노바나나 시공 예상 이미지 파이프라인, 자연어 조회, 수요/매출 예측, 비즈니스 매칭 추천.
데이터 구축: 홀·요율·규정 룰셋 마스터, K1·K2 실측 도면(DWG/JPG)·트렌치 좌표 공간데이터 적재.
다중 전시관(멀티테넌트 SaaS) 기반 구조 및 시스템 인프라(서버·스토리지·배포체계) 구성, 교육·기술이전·안정화 지원.
범위 제외: 전자계약 법적 체결(Phase 3 이후 검토), 구조 안전성 최종 판정의 AI 대체(인간 승인 유지), 관람객 택시·숙박 예약 등 부가 서비스.


Ⅱ. 현황 및 문제점
1. 업무 현황
주최자: 행사 유치→홀 배정 협의→도면 승인→서류 취합→현장 운영→정산의 전 과정을 이메일·전화·수기 문서로 수행, 단계 간 데이터 단절.
참가업체·장치업체: 부스 설계·공사 견적을 개별 접촉으로 확보, 시공 결과를 사전에 확인할 수단 부재, 유틸리티 신청 창구 파편화.
킨텍스 운영: 도면 규정 검토·서류 검수·현장 민원 대응에 수작업 반복, 행사별 데이터가 축적·분석되지 않아 경영분석 곤란.
2. 정보시스템 현황
	시스템
	기능
	한계

	kxwp(온라인 작업신고)
	로그인 후 서류 업로드
	설계·검증·견적 기능 부재, 단순 창구

	홈페이지(kintex.com)
	행사 안내·홍보
	업무시스템과 미연계

	주최자별 개별 시스템
	행사별 참가업체 관리
	킨텍스 공통 플랫폼 부재, 데이터 미축적



3. 개선 방향
전시 생애주기(영업·기획→설계·시각화→발주·계약→참가·관람→현장운영→사후·경영) 전 단계를 단일 플랫폼·단일 데이터 체계로 자동화.
실측 공간데이터(PostGIS) 기반 자동 설계와 이미지 생성 AI 시각화를 결합한 차별화 — 설계→시각화→발주(옥션)→시공→운영→분석의 폐루프 완성.


Ⅲ. 사업 추진방안
1. 추진 전략
P0 코어 우선: 차별화 핵심인 부스 배치(M2)→부스 설계(M3)→유틸리티 배선(M4)→나노바나나 시각화(M5)를 최우선 구축하여 조기 가시화.
AI 산출물 신뢰성 확보: 모든 AI 산출물에 'AI 생성/초안' 라벨·워터마크, 규정 검증의 인간 최종 승인 절차 병행.
표준 준수: 확정 기술스택(React·Spring Boot 3.x·MyBatis·PostgreSQL/PostGIS·Redis)과 발주기관 디자인 시스템 준수.
멀티테넌트 기반: 킨텍스를 기준 테넌트로 하되 타 전시관 온보딩이 가능한 격리 구조(tenant_id 전파) 선반영.
2. 추진 체계
	주체
	역할

	발주기관(킨텍스)
	사업총괄, 요구사항 확정, 검수, 마스터데이터 제공

	수행사(제안사)
	설계·구현·테스트·이행·교육·안정화, 품질/일정/위험 관리

	감리(필요 시)
	단계별 산출물·품질 점검



3. 추진 일정(안)
	단계
	기간
	주요 내용

	Phase 1 분석·설계
	M1~M3
	요구사항 상세화, 아키텍처(AA/TA/DA) 확정, 데이터 표준·ERD, 화면 설계

	Phase 2 구축(P0 코어)
	M3~M7
	M2~M5 부스 코어 + 공통/시스템관리 레이어 + 인증(2FA)

	Phase 3 구축(도메인)
	M6~M10
	M1·M6~M18 도메인 모듈 + 모바일 앱 + 공개사이트

	Phase 4 통합·이행
	M10~M12
	통합테스트·성능·보안점검, 데이터 이관, UAT, 오픈

	안정화
	오픈 후 2개월
	상주 지원, 하자 대응, 운영 이관·기술이전





Ⅳ. 제안요청 내용(요구사항)
본 장의 요구사항은 소프트웨어사업 요구사항 분류체계(기능 SFR·성능 PER·인터페이스 SIR·데이터 DAR·장비 ECR·보안 SER·테스트 TER·품질 QUR·제약 COR·관리 PMR·지원 PSR)에 따라 기술한다. 제안사는 전 요구사항에 대한 수용 여부와 구현 방안을 제안서에 명시하여야 한다.
1. 요구사항 총괄표
	분류
	요구사항 수
	고유번호

	기능 요구사항(SFR)
	20
	SFR-001 ~ SFR-020

	성능 요구사항(PER)
	3
	PER-001 ~ PER-003

	인터페이스 요구사항(SIR)
	3
	SIR-001 ~ SIR-003

	데이터 요구사항(DAR)
	3
	DAR-001 ~ DAR-003

	시스템 장비구성 요구사항(ECR)
	3
	ECR-001 ~ ECR-003

	보안 요구사항(SER)
	4
	SER-001 ~ SER-004

	테스트 요구사항(TER)
	2
	TER-001 ~ TER-002

	품질 요구사항(QUR)
	2
	QUR-001 ~ QUR-002

	제약사항(COR)
	3
	COR-001 ~ COR-003

	프로젝트 관리 요구사항(PMR)
	4
	PMR-001 ~ PMR-004

	프로젝트 지원 요구사항(PSR)
	3
	PSR-001 ~ PSR-003

	합계
	50
	



2. 기능 요구사항(SFR)
	요구사항 고유번호
	SFR-001
	요구사항 명칭
	행사·홀 배정 및 자동 견적(M1)

	요구사항 상세설명

	○ 행사 등록 시 희망 면적·기간·홀 조건을 입력하면 가용 홀 탐색과 충돌 검증을 자동 수행하여야 한다.
○ 홀 요율 규칙(기준단가 2,250원/㎡ 등 요율 마스터) 기반 즉시 자동 견적을 산출하여야 한다.
○ 홀 배정 확정 시 행사 워크스페이스가 자동 생성되어 후속 모듈(M2~M9)과 연계되어야 한다.



	요구사항 고유번호
	SFR-002
	요구사항 명칭
	플로어플랜 스튜디오 — 부스 배치 자동화(M2)

	요구사항 상세설명

	○ 홀 도면(DWG/JPG) 언더레이 위에 부스 폴리곤을 배치·편집하는 웹 캔버스 에디터를 제공하여야 한다(팬·줌 포함).
○ 조건(부스 수·규격·통로폭·소방 규정) 입력 시 복수 배치안을 자동 생성하고 비교·선택·병합할 수 있어야 한다.
○ K1·K2 전시홀 실측 도면(트렌치 좌표 포함)을 기준 데이터로 적재하여야 한다.



	요구사항 고유번호
	SFR-003
	요구사항 명칭
	자동 배치 3단계 위저드(M2-1)

	요구사항 상세설명

	○ 초보 사용자용 3단계 위저드(홀/구역 선택 → 조건 입력 → 결과 비교·선택)를 제공하여야 한다.
○ 전시홀 트리(전시장>홀>구역) 선택과 구역 경계 스냅 배치를 지원하여야 한다.
○ 배치 적용(apply-option) 시 실제 저장·후속 단계 연계까지 폐루프로 완결되어야 한다.



	요구사항 고유번호
	SFR-004
	요구사항 명칭
	부스 설계 스튜디오(M3)

	요구사항 상세설명

	○ 부스 단위 인테리어·장치 공사 설계(구조물·가구·사인·조명 배치)를 지원하여야 한다.
○ 설계안으로부터 물량(BOQ)·예상 공사비 개산을 자동 산출하여야 한다.



	요구사항 고유번호
	SFR-005
	요구사항 명칭
	유틸리티 설계 자동화(M4)

	요구사항 상세설명

	○ 부스 좌표 기반 전기·조명, 네트워크, 급배수 배선 경로를 트렌치 위치 기준으로 자동 산출하여야 한다.
○ 배선 결과를 도면 오버레이로 시각화하고 자동 견적과 연동하여야 한다.



	요구사항 고유번호
	SFR-006
	요구사항 명칭
	나노바나나 시공 예상 시각화(M5)

	요구사항 상세설명

	○ 배치·설계·배선 데이터를 근거로 이미지 생성 AI(Gemini 계열)를 통해 '시공 후 결과 사진'을 생성하여야 한다.
○ 표준 샷 세트(부스 정면/야간 조명/통로 뷰/홀 조감 등 S1~S7)와 Before/After 비교를 제공하여야 한다.
○ 생성 이미지에는 'AI 생성' 워터마크와 고지문구를 강제 적용하여야 한다.
○ 생성 작업은 비동기 큐(RenderJob) 기반으로 처리하고 완료 시 실시간 통지(WebSocket)하여야 한다.



	요구사항 고유번호
	SFR-007
	요구사항 명칭
	서류·마일스톤 워크플로(M6)

	요구사항 상세설명

	○ 행사 준비 서류(반입·전기·화기 등)의 온라인 제출·검수·승인 워크플로를 제공하여야 한다.
○ 마일스톤(D-day) 기반 마감 관리와 알림(임박·초과)을 제공하여야 한다.



	요구사항 고유번호
	SFR-008
	요구사항 명칭
	등록업체 매칭·견적(M7)

	요구사항 상세설명

	○ 킨텍스 등록업체(장치·전기·통신 등) 디렉토리와 업체 매칭·견적 요청 기능을 제공하여야 한다.



	요구사항 고유번호
	SFR-009
	요구사항 명칭
	반입/반출 물류 슬롯(M8)

	요구사항 상세설명

	○ 반입·반출 차량 슬롯 예약과 게이트 배정, 현장 혼잡 분산 기능을 제공하여야 한다.



	요구사항 고유번호
	SFR-010
	요구사항 명칭
	정산·결제(M9)

	요구사항 상세설명

	○ 홀 사용료·유틸리티·부대서비스 통합 정산과 PG 연동 온라인 결제, 환불 정책 처리를 제공하여야 한다.



	요구사항 고유번호
	SFR-011
	요구사항 명칭
	공사/장치 옥션 플랫폼(M15)

	요구사항 상세설명

	○ AI 설계 산출물(배치·설계·물량·예상 이미지)을 근거자료로 공사·장치업체 대상 역경매(입찰)를 운영하여야 한다.
○ 견적서 제출·실시간 순위·채점(가격+실적+평가)·낙찰자 선정 흐름을 제공하여야 한다.



	요구사항 고유번호
	SFR-012
	요구사항 명칭
	관람객 등록·티켓·배지·리드캡처(M10)

	요구사항 상세설명

	○ 관람객 사전등록·티켓 발급·QR 배지·현장 체크인을 제공하여야 한다.
○ 참가업체용 리드 캡처(QR 스캔·명함)와 사후 리드 관리 기능을 제공하여야 한다.



	요구사항 고유번호
	SFR-013
	요구사항 명칭
	비즈니스 매칭(M11)

	요구사항 상세설명

	○ 참가업체-바이어 프로필 기반 AI 추천 매칭과 상담 일정 예약 기능을 제공하여야 한다.



	요구사항 고유번호
	SFR-014
	요구사항 명칭
	마케팅·EDM·공개 홍보 사이트(M12)

	요구사항 상세설명

	○ 일반 대중 대상 공개 홍보 사이트(전시 일정·안내·포스터, 반응형·SEO)를 제공하여야 한다.
○ EDM 발송·구독 관리·수신거부 처리 기능을 제공하여야 한다.



	요구사항 고유번호
	SFR-015
	요구사항 명칭
	Wayfinding·실내 내비(M13)

	요구사항 상세설명

	○ 홀 도면 기반 부스 검색·경로 안내(모바일 웹) 기능을 제공하여야 한다.



	요구사항 고유번호
	SFR-016
	요구사항 명칭
	현장운영(M14)

	요구사항 상세설명

	○ 혼잡·안전·주차·에너지 현황 모니터링 대시보드를 제공하여야 한다.



	요구사항 고유번호
	SFR-017
	요구사항 명칭
	경영분석 BI(M16)

	요구사항 상세설명

	○ 매출·홀 가동률·참가사 리텐션·행사 P&L·수요예측 KPI 대시보드를 제공하여야 한다.
○ 운영사 관점 수익성/ROI 분석과 데이터마트 기반 집계를 제공하여야 한다.



	요구사항 고유번호
	SFR-018
	요구사항 명칭
	CMS(M17)

	요구사항 상세설명

	○ 전시 콘텐츠·공지·배너·참가업체 마이크로사이트·다국어 콘텐츠 관리(헤드리스)를 제공하여야 한다.



	요구사항 고유번호
	SFR-019
	요구사항 명칭
	관리자 백오피스·시스템관리(M18·공통)

	요구사항 상세설명

	○ 사용자·역할/권한(RBAC)·메뉴·공통코드·감사로그·시스템설정 관리 기능을 제공하여야 한다.
○ 룰셋(규정·요율) 관리와 통계·모니터링 기능을 제공하여야 한다.



	요구사항 고유번호
	SFR-020
	요구사항 명칭
	공통 업무기능·멀티테넌시·모바일

	요구사항 상세설명

	○ 공통 업무기능(업무일지·일정·쪽지·공지·의견·검색·보고서·알림)을 전 역할 공용으로 제공하여야 한다.
○ 다중 전시관(테넌트) 격리(tenant_id 전파·컨텍스트 해소·2계층 관리자)를 지원하여야 한다.
○ 모바일 앱(운영 B2B·관람객 B2C)에서 조회·승인·현장 기능을 제공하여야 한다.



3. 성능 요구사항(PER)
	요구사항 고유번호
	PER-001
	요구사항 명칭
	응답시간

	요구사항 상세설명

	○ 일반 화면 조회 3초 이내, 자동 배치안 생성 30초 이내(안 3개 기준), AI 이미지 생성은 비동기 처리 후 완료 통지.



	요구사항 고유번호
	PER-002
	요구사항 명칭
	동시사용자

	요구사항 상세설명

	○ 평시 500명, 대형 행사 피크 3,000명 동시접속에서 성능 저하 없이 서비스 가능하여야 한다.



	요구사항 고유번호
	PER-003
	요구사항 명칭
	가용성

	요구사항 상세설명

	○ 연중 가용률 99.5% 이상, 계획 정지는 사전 공지 후 야간 수행.



4. 인터페이스 요구사항(SIR)
	요구사항 고유번호
	SIR-001
	요구사항 명칭
	결제(PG) 연동

	요구사항 상세설명

	○ 신용카드·계좌이체 등 PG 연동 및 취소·부분환불 처리.



	요구사항 고유번호
	SIR-002
	요구사항 명칭
	SSO·HR 연동

	요구사항 상세설명

	○ 킨텍스 내부 SSO(Open SSO)와 인사(HR) 조직·직원 정보 연동.



	요구사항 고유번호
	SIR-003
	요구사항 명칭
	CAD(DWG) 연동

	요구사항 상세설명

	○ 홀 도면 DWG 입력 파이프라인(좌표 추출·캘리브레이션·JPG 렌더) 제공.



5. 데이터 요구사항(DAR)
	요구사항 고유번호
	DAR-001
	요구사항 명칭
	공간 데이터

	요구사항 상세설명

	○ 부스 폴리곤·트렌치 포인트·배선 경로를 공간 타입(PostGIS)으로 관리하고 공간 연산을 지원.



	요구사항 고유번호
	DAR-002
	요구사항 명칭
	마스터 데이터

	요구사항 상세설명

	○ 홀·요율·규정 룰셋·공통코드·등록업체 마스터의 표준화 및 이관·시드.



	요구사항 고유번호
	DAR-003
	요구사항 명칭
	데이터 표준

	요구사항 상세설명

	○ 명명 규칙·코드 표준·이력 관리(감사) 등 데이터 표준 수립 및 준수.



6. 시스템 장비구성 요구사항(ECR)
	요구사항 고유번호
	ECR-001
	요구사항 명칭
	서버 구성

	요구사항 상세설명

	○ WAS(Spring Boot)·WEB(nginx)·DB(PostgreSQL+PostGIS)·캐시/큐(Redis)·AI 워커(Python) 구성.



	요구사항 고유번호
	ECR-002
	요구사항 명칭
	운영환경

	요구사항 상세설명

	○ 개발·운영 환경 분리, 서비스 데몬(systemd) 및 무중단 배포 고려.



	요구사항 고유번호
	ECR-003
	요구사항 명칭
	스토리지

	요구사항 상세설명

	○ AI 생성 이미지·도면 파일용 오브젝트 스토리지 및 백업 체계.



7. 보안 요구사항(SER)
	요구사항 고유번호
	SER-001
	요구사항 명칭
	인증·인가

	요구사항 상세설명

	○ JWT 기반 인증 + 2차인증(OTP), 행사 단위 RBAC, 테넌트 격리 접근통제.



	요구사항 고유번호
	SER-002
	요구사항 명칭
	개인정보보호

	요구사항 상세설명

	○ 개인정보 암호화(저장·전송), 마스킹, 접속기록 보관 등 개인정보보호법 준수.



	요구사항 고유번호
	SER-003
	요구사항 명칭
	시큐어코딩

	요구사항 상세설명

	○ 행정안전부 소프트웨어 개발보안 가이드 준수 및 보안약점 진단·조치.



	요구사항 고유번호
	SER-004
	요구사항 명칭
	AI 산출물 신뢰성

	요구사항 상세설명

	○ AI 생성물 'AI 생성/초안' 라벨·워터마크 강제, 구조 안전성 최종 판정은 인간 승인 절차 유지.



8. 테스트 요구사항(TER)
	요구사항 고유번호
	TER-001
	요구사항 명칭
	테스트

	요구사항 상세설명

	○ 단위·통합·성능·보안 테스트 계획 수립 및 수행, 결함 관리 체계 운영.



	요구사항 고유번호
	TER-002
	요구사항 명칭
	검수

	요구사항 상세설명

	○ 기능별 검수 시나리오 기반 사용자 인수테스트(UAT) 지원.



9. 품질 요구사항(QUR)
	요구사항 고유번호
	QUR-001
	요구사항 명칭
	품질보증

	요구사항 상세설명

	○ 품질보증 계획 수립, 산출물 표준 준수, 단계별 품질 게이트 운영.



	요구사항 고유번호
	QUR-002
	요구사항 명칭
	표준 준수

	요구사항 상세설명

	○ 전자정부 표준프레임워크 상당의 개발표준 및 발주기관 UI/UX 표준(디자인 시스템) 준수.



10. 제약사항(COR)
	요구사항 고유번호
	COR-001
	요구사항 명칭
	기술 제약

	요구사항 상세설명

	○ 확정 스택(React+TypeScript / Spring Boot 3.x Java 17 / MyBatis / PostgreSQL+PostGIS / Redis) 준수.



	요구사항 고유번호
	COR-002
	요구사항 명칭
	지식재산권

	요구사항 상세설명

	○ 개발 산출물 소유권은 발주기관에 귀속, 오픈소스 라이선스 검증 수행.



	요구사항 고유번호
	COR-003
	요구사항 명칭
	AI 비용 제약

	요구사항 상세설명

	○ AI 호출은 토큰 최소화 원칙(소형모델 우선·캐싱·출력 상한·집계는 SQL) 준수, 사용량 측정지표 제공.



11. 프로젝트 관리 요구사항(PMR)
	요구사항 고유번호
	PMR-001
	요구사항 명칭
	사업관리

	요구사항 상세설명

	○ WBS 기반 일정·진척 관리, 주간·월간 보고, 이슈·리스크 관리.



	요구사항 고유번호
	PMR-002
	요구사항 명칭
	방법론

	요구사항 상세설명

	○ 애자일(스프린트) 기반 반복 개발과 단계별 산출물 검토 병행.



	요구사항 고유번호
	PMR-003
	요구사항 명칭
	형상관리

	요구사항 상세설명

	○ 소스·문서 형상관리(Git), 변경관리 절차 운영.



	요구사항 고유번호
	PMR-004
	요구사항 명칭
	투입인력

	요구사항 상세설명

	○ PM·아키텍트(AA/TA/DA)·백엔드·프론트·AI·DB·QA 등 분야별 적정 인력 투입 및 교체 승인 절차.



12. 프로젝트 지원 요구사항(PSR)
	요구사항 고유번호
	PSR-001
	요구사항 명칭
	교육·기술이전

	요구사항 상세설명

	○ 운영자·사용자 교육 및 운영 매뉴얼·기술문서 제공, 기술이전 계획 수립.



	요구사항 고유번호
	PSR-002
	요구사항 명칭
	하자보수

	요구사항 상세설명

	○ 검수 완료 후 무상 하자보수 12개월, 하자 등급별 대응시간 준수.



	요구사항 고유번호
	PSR-003
	요구사항 명칭
	안정화 지원

	요구사항 상세설명

	○ 오픈 후 안정화 기간(2개월) 상주 지원 및 비상 대응 체계.





Ⅴ. 제안서 작성요령
1. 일반 지침
제안서는 본 제안요청서의 요구사항 순서에 따라 국문으로 작성하며, A4 기준 200쪽 이내(표지·목차·별첨 제외)로 한다.
제안 내용은 구체적 구현 방안 중심으로 기술하고, 단순 일반론·타사 실적 나열은 지양한다.
요구사항 대응표(요구사항 고유번호 ↔ 제안서 페이지)를 별첨으로 반드시 포함한다.
제안서 및 제안발표자료는 나라장터 전자제출을 원칙으로 한다.
2. 제안서 목차(표준)
제안발표자료는 아래 제안서 목차와 동일한 체계로 작성한다.
	부
	장
	내용

	Ⅰ. 제안 개요
	1~4
	제안사 일반현황 / 사업의 이해 / 제안 핵심 요지 / 제안 특장점

	Ⅱ. 기술 부문
	1~3
	목표 시스템(아키텍처·기술스택·멀티테넌시·3-트랙 IA)

	
	4~14
	기능 구현방안(M1~M18 모듈별) / 공통·시스템관리 레이어

	
	15~19
	AI 구현방안(나노바나나·토큰최소화) / 데이터·연동 / 모바일 / 보안 / 성능·품질(NFR)

	Ⅲ. 사업관리 부문
	1~6
	추진전략·방법론 / 조직·인력 / 일정 / 마일스톤·산출물 / 위험관리 / 품질보증·형상관리

	Ⅳ. 기술지원 부문
	1~4
	교육·기술이전 / 유지보수·하자보수 / 비상대응·보안준수 / 기대효과



3. 제안발표
제안발표자료(PPT)는 50쪽 내외로 제안서 목차 순서에 따라 작성하며, 발표 20분·질의응답 15분으로 한다.
발표자는 제안 PM을 원칙으로 한다.


Ⅵ. 제안서 평가
1. 평가 방법
협상에 의한 계약 체결 기준(기획재정부 계약예규)에 따라 기술능력평가(90%)와 입찰가격평가(10%)를 합산하여 협상적격자를 선정한다.
기술능력평가 점수가 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 한다.
2. 기술평가 배점(안)
	평가부문
	평가항목
	배점

	전략·방법론(20)
	사업 이해도·추진전략
	10

	
	방법론·일정·자원 계획
	10

	기술·기능(45)
	시스템 아키텍처·기술 적합성
	10

	
	기능 요구사항 구현방안(M1~M18)
	20

	
	AI(자동설계·시각화) 구현방안·신뢰성
	10

	
	보안·성능·품질 확보방안
	5

	수행역량(15)
	투입인력 전문성·유사실적
	10

	
	품질보증·위험관리 체계
	5

	지원(10)
	교육·기술이전·하자보수·안정화
	10

	합계
	
	90





Ⅶ. 계약 일반조건 및 특수조건
계약 방식: 협상에 의한 계약, 확정금액 방식. 선금·기성·잔금 지급은 국가계약법령 및 발주기관 규정에 따른다.
하자담보: 검수 완료일로부터 12개월 무상 하자보수. 하자 등급별 대응(긴급 4시간 내 착수, 일반 2영업일 내).
지식재산권: 사업 수행 산출물의 소유권은 발주기관에 귀속하며, 오픈소스 사용 시 라이선스 검증 결과를 제출한다.
보안 준수: 수행 인력 보안서약, 개인정보 취급 최소화, 개발·운영 데이터 반출 금지, 프로젝트 종료 시 자료 파기 확인.
지체상금: 지체일수 1일당 계약금액의 0.75/1000. 계약상대자 귀책 시 국가계약법령에 따라 부과.
기술이전: 소스코드·설계문서·운영매뉴얼 일체 제공 및 운영인력 교육(관리자·운영자·사용자 각 1회 이상).
AI 특수조건: 이미지 생성 등 외부 AI API 사용 비용의 산정 근거와 상한 관리 방안을 제안서에 명시하고, AI 생성물 표시(워터마크·라벨)를 준수한다.


[별첨 1] 제안서 표지 서식
	항목
	기재 내용

	사업명
	킨텍스 AI 전시·행사시스템(KINTEX AI Exhibition & Event System) 구축 사업

	제안사명
	(상호·대표자·소재지)

	제출일자
	2026. .  .

	담당자
	(성명·연락처·이메일)



[별첨 2] 요구사항 대응표 서식
	요구사항 고유번호
	요구사항 명칭
	수용여부
	제안서 페이지

	SFR-001
	행사·홀 배정 및 자동 견적(M1)
	수용/부분수용/미수용
	p.

	…
	…
	…
	…



